                                                                         监理招标文件 
                                                 监理招标文件

上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)
监理招标文件

招标编号：福顺恒[ 2014]招字第A-082号
招   标   人：福州市三坊七巷保护开发有限公司（盖章）

招标代理机构：福建顺恒工程造价咨询有限公司 （盖章）

招标文件开始发出日期：2014年8月
目    录

第一章  招标公告
第二章  投标须知

第三章  合同格式

第四章  投标文件格式

第一章  招标公告
1. 招标条件

本招标项目上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)，项目业主为福州市三坊七巷保护开发有限公司，建设资金来自企业自筹和市财政补助款中统筹安排 ，招标人为福州市三坊七巷保护开发有限公司，委托的招标代理单位为 福建顺恒工程造价咨询有限公司。现对该项目的工程监理进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1建设地点：福州市上下杭
2.2工程建设规模：工程投资额约1500万元。
2.3招标范围和内容：招标项目标段内施工全过程监理（具体以招标人的施工图纸为依据)，全过程监理包括准备阶段、施工阶段及保修期的监理。
2.4计划施工期：同施工工期30个日历天。
2.5监理服务期限：自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收及工程保修期内的监理。监理人应按照招标文件规定的计划施工期完成施工监理。
2.6工程质量目标控制：符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。
2.7本项目施工监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)计算的施工监理服务收费基准价×80% 计取。本项目施工监理服务收费的计费额：暂按施工合同预算价计算，监理服务费暂按 336800 元。最终以福州市财政投资评审中心审核确定的监理承包范围内的工程竣工结算总价作为本项目的监理服务费的计费额，并根据该计费额调整监理服务收费的结算价，多还少补。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人必须具备上一年检年度年检合格的企业法人营业执照。
3.2投标人具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程专业甲级及以上监理企业资质等级证书。且应为（榕环综治办（2012）13号）公布的38家在榕注册备案的监理单位。 
3.3拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的国家注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书，专业：房屋建筑工程；且为工程师及以上职称证书，注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致,如有变更(包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等)，应有建设行政主管部门的合法变更记录。 
3.4投标人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。
3.5投标时，投标人和拟派本工程项目监理部成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。
3.6投标人应在监理人员、监理设备等方面具有承担本招标项目监理的能力，具体要求详见招标文件。中标后应按投标文件履行承诺，否则将按招标文件的相关规定承担违约责任。
3.7本项目不接受联合体投标。
3.8本工程对投标人的资格审查采用  资格后审  方式。
4. 招标文件的获取

4.1有意参加者的，请持 单位介绍信及本人身份证 于2014年08月22日至2014年08月28日，每天09时00分至12时00分，15时00分至17时00分（北京时间，下同），到 福建顺恒工程造价咨询有限公司招标代理部 购买招标文件，逾期不予受理。

4.2招标文件每套售价为人民币100元，售后不退。

5. 中标人产生办法

    本招标项目中标人产生办法：随机抽取中标人的办法。
6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2014年 08 月29日下午16时30分，提交地点为 福州市建设工程交易管理中心（第七开标室）本项目开标室；
6.2递交投标文件时，投标人授权代表应持授权委托书原件、身份证原件和复印件到场核验登记；逾期送达的或未送达指定地点的或投标文件内容不符合规定的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在三坊七巷官网   http://www.sfqx.gov.cn/和福州台江政府网站 http://www.taijiang.gov.cn/上发布。

8. 联系方式

招标人：福州市三坊七巷保护开发有限公司
地  址：福州市鼓楼区营房里10号  

电  话： 0591-83208137 传真：/ ；

联系人：  郑工。

招标代理机构：福建顺恒工程造价咨询有限公司
地  址：福州市鼓楼区西洪路363号四、五层，邮编： 350002

电  话： 0591-87850812 传真：0591-83768486
联系人：刘工、吕工
交易中心名称：福州市建设工程交易管理中心；

地址：福州市温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼
第二章  投标须知

前附表

	项号
	条款号
	条款名称
	内             容

	1
	1.2
	本招标项目招标人和招标代理机构
	招标人：福州市三坊七巷保护开发有限公司
地  址：福州市鼓楼区营房里10号  

电  话： 0591-83208137 传真：/ ；

联系人：  郑工。

招标代理机构：福建顺恒工程造价咨询有限公司
地  址：福州市鼓楼区西洪路363号四、五层，邮编： 350002

电  话： 0591-87850812 传真：0591-83768486
联系人：刘工、吕工

	2
	1.3
	项目概况及标段划分
	工程投资额约1500万元

	3
	3
	资金来源
	资金来源：企业自筹和市财政补助款中统筹安排 

	4
	6
	勘察现场
	勘察现场时间：投标人自行安排

	5
	19
	投标人资格

要求
	1、投标人必须具备上一年检年度年检合格的企业法人营业执照。
2、投标人应具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程专业甲级及以上监理企业资质等级证书。且为（榕环综治办（2012）13号）公布的38家在榕注册备案的监理单位， 
3、拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书，建筑工程专业工程师及以上职称证书，注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致,如有变更(包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等)，应有建设行政主管部门的合法变更记录。

4、投标人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。

5、投标时，投标人和拟派本工程项目监理部成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。
6、投标人应在监理人员、监理设备等方面具有承担本招标项目监理的能力，具体要求详见招标文件。中标后应按投标文件履行承诺，否则将按招标文件的相关规定承担违约责任。
7、本项目不接受联合体投标。

	6
	8
	招标文件的澄清与修改
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2014年08月28日17时00分。
投标人要求澄清的内容应以书面形式（应加盖投标单位公章，并标明招标项目名称、日期、投标人名称及联系人、联系电话、传真号码）提交给招标人或招标代理机构。

招标人发送澄清的方式：传真传真号：0591-83768486
若需文本文件，投标人领取澄清文本文件的时间和地点：投标截止时间前一工作日18时前，领取地点：福建顺恒工程造价咨询有限公司 （地址：福州市鼓楼区西洪路363号四层 ）。

	
	11
	投标有效期
	投标有效期：投标截止期结束后90日历天

	7
	12
	监理服务费
	本项目施工监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)计算的施工监理服务收费基准价×80% 计取。

竣工结算时，以本项目所监理工程范围的经财政规定最终程序审定后的工程结算价款作为本项目施工监理服务收费的计费额。

	8
	13.1
	投标文件

份数
	投标文件份数：正本1份，副本2份 。

	9
	14.2
	投标文件的递交
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地    点：福州市建设工程交易管理中心开标室
收 件 人：福建顺恒工程造价咨询有限公司
投标文件现场递交的截止时间：2014年 08月29日 16时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收投标文件。

在提交投标文件的同时，投标人授权委托人应持授权委托书原件、身份证原件和复印件到场核验登记，逾期送达的或未送达指定地点的或投标文件内容不符合规定的投标文件，招标人不予受理。

	10
	17.1
	开标时间和
地点
	开标时间：2014年08月29日16时30分。

地    点：福州市建设工程交易管理中心本项目开标室

	11
	30
	评标办法
	采用随机抽取中标人的办法

	12
	
	监管部门
	本项目监督部门：    福州市三坊七巷管理委员会     
联系电话：0591-87661337

	13
	
	其他
	1、 开标结束当日，本项目第一中标候选人需立即与招标人联系，公示期内与招标人协商监理合同及监理相关事宜，并在中标公示期结束后两个工作日内与招标人签订监理合同。如中标候选人无正当理由未在规定时间内及时与招标人联系，造成招标人工期延误及相关经济损失的，招标人有权作出对其不利决议，直至取消其中标人资格。

2、 中标人收到中标通知书后5天内进场施工，逾期未进场施工，视为自动放弃中标资格。

3、 投标人中标后应按相关规定向建设行政主管部门办理备案手续。 

4、 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，其投标保证金将被没收：

5.1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的。

5.3中标人在本项目投标过程有违法行为导致中标被依法确认无效的。

5.4投标人在投标期间提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的；

5.5在中标公示期间，招标人将以书面形式将本项目中标候选人及其法定代表人和项目经理报送检察机关进行行贿犯罪档案查询。查询工作以经检察机关确认函为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人和项目经理存在行贿犯罪记录的，将取消其中标候选人资格。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。

5.6若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人重新招标确定中标人。


一、总    则

1、项目说明

1.1本项目招标人进行随机抽取确定监理单位。

1.2招标人和招标代理单位名称、地址、联系人、联系电话详见前附表第1项。

1.3项目概况及标段划分详见前附表第2项。

2、招标范围和内容

5.1. 招标范围和内容：招标项目标段内施工全过程监理（具体以招标人的施工图纸为依据)，全过程监理包括准备阶段、施工阶段及保修期的监理。
3、资金来源

招标人通过企业自筹和市财政补助款中统筹安排 获得建设资金，并将部分资金用于本项目建设工程委托监理合同项下的合格支付。

4、资质与合格条件的要求

4.1投标人必须具备上一年检年度年检合格的企业法人营业执照。

4.2投标人应具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程专业甲级级及以上监理企业资质等级证书。且为（榕环综治办（2012）13号）公布的38家在榕注册备案的监理单位， 
4.3拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书，建筑工程专业工程师及以上职称证书，注册证书上的工作单位应与投标人的名称一致,如有变更(包括人才流动、企业更名、企业改制和企业合并及企业分立等)，应有建设行政主管部门的合法变更记录。

4.4投标人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。

4.5投标时，投标人和拟派本工程项目监理部成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。

4.7本项目不接受联合体投标。

4.8投标人应在监理人员、监理设备等方面具有承担本招标项目监理的能力。
5、投标费用

投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

6、勘察现场

6.1本项目建设地点详见前附表第4项。
6.2投标人需要了解工程现场情况和周围环境的，可自行到工程地点现场踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的相关资料。勘察现场的时间由投标人自行安排，费用由投标人自己承担。

6.3投标人可为踏勘目的进入招标人的施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。在勘察现场过程中，投标人若发生意外情况，不论何种原因所造成，招标人和招标代理单位均不负责。

二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  监理合同

第四章  投标文件格式

7.2在招标期间，招标人发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.3投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件所有内容、份(页)，如有缺漏或其他方面问题时，应在获得招标文件后3日内向招标代理单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清与修改

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于前附表第5项所述的时间和方式向招标人或招标代理单位提出。对于投标人超出规定时间提出的问题，招标人视具体情况可以不予解答。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清，并按前附表第5项所述的方式发布。招标文件的书面澄清内容作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。

8.2在投标截止期前，不管何种原因，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人将适当延长递交投标文件的截止日期。补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
8.3招标文件的澄清(答疑)、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清(答疑)、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后发出有效的通知、纪要或函件为准。

8.4投标人应在投标截止前5天通过前附表第1项的联系电话咨询招标人或招标代理单位，咨询本招标项目是否有澄清答疑或补充通知等相关资料。投标人未及时获得招标人或招标代理机构所发布的相关资料，由此造成的后果由投标人自行负责。

三、投标文件的编制与递交

9、投标文件的语言和度量衡单位

9.1投标文件以及投标人与招标代理单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1投标文件应按照招标文件的各项要求编制，一般包括下列内容：

（1）投标承诺函；

（2）授权委托书；

（3）项目监理部人员配备表

（4）附件

注：投标人应当采用本招标文件第四章提供的投标文件格式进行填写、盖章承诺，否则，在递交投标文件时，招标人将不予受理。

11、投标有效期

11.1投标文件在投标截止期之后的90日历天内有效。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，若不同意，投标人须以书面形式予以拒绝这种要求，否则，视为同意。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件。

12、监理服务费

12.1建设工程监理相关服务收费管理规定（发改价格【2007】670号）下浮20%计取。

13、投标文件的份数和签署

13.1投标人应按投标须知第10条款的规定，编制投标文件份数详见投标须知前附表第8项规定的份数；投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件封面明确标明“正本”或“副本”。
14、投标文件的密封、投标文件递交和投标截止期 

14.1投标文件的密封不做具体要求。

14.2投标文件应在前附表第9项所规定的日期和时间之前递交到福州市建设工程交易管理中心本项目开标室给招标代理单位签收。

14.3递交投标文件时，投标人授权代表应出示授权委托书原件、身份证原件和复印件到场核验登记。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

14.4投标人在本条规定的投标截止期以后送到的投标文件，将被招标代理单位拒绝并退回给投标人。

15、监理大纲编制要求

15.1本项目投标时不需要提供监理大纲，中标后，中标人根据招标人的要求提供监理大纲。

15.2监理大纲应针对工程内容、特点进行编制。

16、投标文件的修改与撤回

16.1在递交投标文件以后，规定的投标截止期之前，投标人可以书面形式向招标代理单位递交补充、修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止期以后，不能更改投标文件。在投标截止期以前，若补充、修改或撤回已送出的投标文件，该文件应递交给招标代理单位，补充、修改、撤回的书面文件必须由原投标文件的法定代表人签字并加盖公章后，方可生效。补充、修改、撤回投标文件的书面文件将作为投标人的投标文件附件一起开标。

16.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按投标须知第13、14条款有关规定编制和递交，否则，补充、修改或撤回通知无效。

16.3在投标截止期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则，将被禁止参加招标人半年内组织的类似招标项目投标。
四、开标、定标

17、开标事项要求

17.1本项目的招标人将按照前附表第10项所述的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人参加开标会议，开标会议在有关部门监督下由招标代理单位主持进行。

17.2在开标会议过程中，出席会议的人员应遵守会场纪律，未经同意不得中途退场，并保持会场安静，不得大声喧哗，不得使用手机、小灵通等。

17.3开标情况认真做好记录，并请投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字确认。

18、开标会议程序

18.1主持人宣布开标会议开始。

18.2介绍参加开标会议的有关单位和代表名单。

18.3宣读开标会场纪律等有关事项要求。

18.4由工作人员按顺序进行唱标，宣读投标人的名称、投标报价以及招标人认为必要的其他内容。

18.5投标人对上述第18.4条款唱标内容在《开标唱标内容记录表》上签字确认，若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督人员当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。

18.6按递交投标文件的顺序，由招标人使用吹球机当众随机吹出每个投标人的对应球号，招标人或招标代理机构登记代表该投标人的球号，然后由在场的投标人代表签字确认，未在场（或未签字）的投标人视为默认随机抽取登记代表投标人的球号。

19、评标、定标

19.1招标人会将仅对有效的投标文件进行评价和比较，对出现投标须知第5条款情形而无效的投标文件将不予详细评审。各标段因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，招标人可以否决此标段投标。招标人否决所有投标时，招标人应当依法重新招标。
19.2本项目 采用随机抽取中标人的办法，对投标人的项目监理机构及人员配备、仪器设备要求如下： 
19.3监理人员应满足下表规定的最低资格和人数、专业要求：

	监理岗位
	最低人数要求（人）
	专业
	最低监理资格要求
	备注

	总监理工程师
	1
	房屋建筑工程
	1、具有全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书

2、职称：建筑工程专业工程师及以上
	专业以注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业为准

	专业监理工程师
	1
	房屋建筑工程
	具有全国注册监理工程师注册执业证书或福建省注册监理工程师岗位证书
	专业以注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业为准

	专业监理员
	1
	建筑工程
	具有设区市以上（含设区市）建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书
	专业以岗位证书上的专业或职称证书注明的专业为准，若岗位证书未注明专业的，以学历证书注明的专业为准。

	
	1
	水电安装
	
	

	安全监理员
	1
	
	具备建设行政主管部门颁发的有效的监理员岗位证书；          
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	造价员
	1
	
	具备建设行政主管部门颁发的有效的造价员资格证书
	

	说明：

1、在投标文件中须附上拟派出总监理工程师的全国注册监理工程师注册执业证书（或福建省注册监理工程师岗位证书）、职称证书、身份证复印件（若证书上有关于年检、有效期、变更等内容的，须将其附在投标文件中）；拟派出总监理工程师应为本企业在岗人员，以注册执业证书上的注册单位为准（如有变更应有合法变更记录），职称以职称证书为准。

2、除总监理工程师外，拟派出项目监理部其它成员须为本企业在岗人员，以执业证书或岗位证书上注明的工作单位为准（如有变更应有合法变更记录)；

3、本次仅针对投标人拟派出项目监理部管理人员中总监理工程师的资格条件进行核验，项目监理部其他人员按招标文件规定承诺配备，但不需要提交相应证明文件，也不对此进行核验。投标人在中标后应安排上述配备的项目监理部管理人员到位并于中标通知书发出后3日历天内将项目监理部管理人员配备表及所配备人员的资料证明等文件提交给招标人核查，如有发现弄虚作假或承诺不实，招标人有权取消中标资格且其投标保证金不予退还。

4、 上述监理人员均应为本企业在岗人员，除安全监理员外，项目监理部成员之间不得兼任；

5、本款所指“建筑工程”专业包括：房屋建筑、土木建筑、土木工程、工民建、建筑工程、建筑施工、施工管理、结构等；本款所指“水电安装”专业包括：机电安装工程、机电工程、给排水、暖通、电气、建筑智能化、水电、机电设备等。

6、 上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。




19.3.2监理仪器设备要求：（中标后提供）

	电脑
	1台

	打印机
	1台

	经纬仪
	1部

	游标卡尺
	1把

	水准仪
	1部

	照相机
	1部


19.3.3投标人有以下情形的，不得入围中标候选人名单：

①、投标人的投标文件不合格的；

②、建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

③、拟任总监理工程师未取得注册监理工程师注册执业证书；

④、近六个月，连续发生两起一般或一起较大以上安全生产责任事故的；

⑤、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

19.4完整提供招标文件所规定的全部投标文件并按规定盖章和签署。

19.5招标人启动抽球机，公开随机抽取其中1个号码，抽出的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。

19.6进入各标段的随机候选人抽取名单应大于3家或等于3家。否则将被认为其投标不具有竞争力，招标人将对该标段组织重新招标。

19.7抽取结果由参加开标会议人员签字确认。
19.8重新随机抽取的条件

因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形，可以进行重新随机抽取中标候选人，参与重新随机抽取的名单仍为第一次评审通过的名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标人的除外）：

（1）中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。

（2）中标人在公示期间，因被举报或投诉，经建设行政主管部门查实，确有违法违规或弄虚作假行为，并被判定为中标无效的。
五、授予合同

20、合同授予标准

20.1招标人将把合同授予按本须知第19条规定随机抽取产生的第一中标候选人。
20.2中标人应保证其投标文件的所有内容是真实的、有效的。在授予合同之前，招标人将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现弄虚作假的行为，将有可能导致其投标文件被废除，且被禁止参加招标人半年内组织的类似招标项目投标。
21、中标公示、中标通知书

21.1中标公示：招标人确定中标后，将中标结果公示3天。未中标的投标人若有异议，在公示期满前以书面形式向招标人提出。公示期满后招标人未接到有关本工程招标投标书面投诉资料，按有关规定向中标人发出中标通知书。
21.2中标通知书为合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

22、合同协议书签订

中标人应按招标人规定的日期、时间和地点，由其法定代表人（或委托代理）前往与建设单位代表签订合同。
23、取消中标资格条件

23.1 投标人违反招标投标法律法规的有关规定，根据规定应当取消中标资格的，招标人应取消投标人的中标资格，并不再邀请其参加招标人半年内组织的类似招标项目邀请投标。

23.2 若发生中标人被取消中标资格的，则由中标候选人依次递补确定中标人。

24、纪律与监督

    24.l 严禁投标人向参与招标、定标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、定标工作有关的信息。

    24.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

    24.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

24.4 开标、定标工作将由福州市三坊七巷保护开发有限公司派员参加，并公开接受社会监督。

25、其他

25.1定标后，中标人应根据招标文件资格要求，在中标公示期间持相关证明资料的原件和复印件给招标人审核。若中标人的资格不满足招标文件资格要求，则招标人取消其中标资格，且被禁止参加招标人半年内组织的类似招标项目投标。
25.2若因政府相关职能部门对本建设项目规模进行调整或项目取消，中标人在接到招标人书面通知后应无条件执行，并不得以此为由向招标人提出任何形式索赔或置换其它项目等条件。
第三章  合同格式

GF—2012—0202              合同号：
建设工程监理合同
（         本）
中华人民共和国住房和城乡建设部

                                     制定 

中华人民共和国国家工商行政管理局
第一部分  协议书

委托人(全称)：福州市三坊七巷保护开发有限公司
监理人(全称)：    （本项目中标人）     
鉴于委托人已通过公开招标确定监理人为                           提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1、建设地点：              。

工程投资：                        ；
2、工程质量目标：合格。

二、监理范围及总监理工程师

1、工程监理范围包括：具体以施工图纸为依据，全过程监理包括准备阶段、施工阶段及保修期的监理
2、总监理工程师：        。

三、监理服务期

监理服务期：自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收的监理。监理人应按照招标文件规定的计划施工期完成施工监理。本工程计划施工期为30个日历天 (未含缺陷责任期)

四、监理服务费用

监理服务费用根据监理服务范围内包含的施工项目对应的招标控制价（或预算价）作相应调整，调整后监理服务费用金额暂定为人民币（大写）：      元整（小写：￥                    元）。

五、本协议书中的词句和用语与合同条件中所规定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。
1、本监理合同协议书及附件（合同谈判中的澄清文件）

2、中标通知书；

3、投标文件、授权书

4、双方签认的补充或修正文件；

5、合同专用条件（含招标文件答疑纪要及补充通知中与此有关的部分）；

6、合同标准条件； 

7、委托人提供的监理服务依据（施工合同、监理规程、技术规范、施工图纸）；

8、监理规范和技术规范；

9、合同约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

七、委托人在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理人支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。协议书副本拾份，双方各执伍份。

	委托人：

	(公章)
	
	监理人：

	(公章)

	法定代表人：
或其授权的代理人：
地     址：
电     话：
传     真：

日     期：
	                  （签名）   

                  （签名）


	
	法定代表人：
或其授权的代理人：

地      址：
电      话：
传      真：

日      期：
	                 （签名）

                 （签名）




第二部分  通用条件
词语定义、适用范围和法规

引用GF-2012-0202的《建设工程监理合同》词语定义、适用范围和法规
1. 定义与解释
1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务
3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付
5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释
 1.2 解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用   无      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1、本监理服务合同协议书及其附件（合同谈判中的澄清文件）

    2、中标通知书；

    3、投标书、授权书

    4、双方签认的补充或修正文件；

    5、合同专用条件（含招标文件答疑纪要及补充通知中与此有关的部分）；

    7、合同标准条件；

8、委托人提供的监理服务依据（施工合同、监理规程、技术规范、施工图纸）；

9、监理规范；

10、构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：

工程范围：设计图纸文件和委托人与承包人签订的合同文件规定的全部内容。
工作范围：a．工程的施工阶段（含验收和综合验收）和缺陷责任期全过程监理；b．质量、进度、安全、计量支付、合同管理与索赔处理等。
2.1.2监理工作内容还包括：

（1）    按监理合同要求配备监理设施；
（2）    检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；
（3）    对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；
（4）    审核承包人提交的场地占用计划；
（5）    审核承包人对工程量清单的复核资料；
（6）    按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；
（7）    审批工程原材料及混合料配合比；
（8）    审查承包人进场的施工机械设备，检查记录承包人机械设备到场情况；
（9）    审核承包人的工地试验室或委托的检测机构，编制见证取样方案并实施见证取样工作： ① 实施见证取样检测的项目和方法，执行建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》 ；②见证取样检测的检测机构由委托人选定，并在开工前通知监理人；③见证取样检测的费用由承包人支付，不计入监理报价中，但监理人仍应履行其指导、检查、见证和协调的职责，相关费用在报价中考虑。
（10）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；
（11）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；
（12）签发开工预付款支付证书（若有）；
（13）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；
（14）审批分项（分部）工程的开工申请；
（15）    检查验收构配件或设备；
（16）    按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；
（17）    对关键工序进行签认；
（18）    对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；
（19）    签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；
（20）    对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；
（21）    按合同约定对已完工程进行计量，审核工程进度款支付申请，签发进度款支付证书，建立计量支付台帐；
（22）    受理合同有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；
（23）    组织编写监理月报、日记，并每月将复印件（副本）抄送委托人；
（24）    审查并签认竣工结算证书；
（25）    编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；
（26）    在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；
（27）    审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计过程中，监理人应到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明，并根据审核、审计结论核实并相应调整支付证书。
（28）    缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章。
（2）国家和行业有关标准、规范、规程。
（3）《建设工程监理规范》
（4）与监理合同、施工合同等有关的第三方的合同、协议。
（5）工程前期有关文件。
（6）工程设计文件和图纸。
（7）工程实施过程中有关的函件。
2.2.2相关服务依据包括：    相关法律、法规、规章      。

 2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形：

2.3.4.1监理人员应保持相对稳定，除《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（闽建建[2008]42号）第8条规定情形（如下所示）外，监理单位不得擅自变更监理人员。
（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）退休或离开本单位的；
（3）本人所承担的专业业务已完成的；
（4）非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的；
（5）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
（6）其他具有正当变更理由的情形。
2.3.4.2 因上述特殊情况发生主要监理人员更换的，必须及时将变更内容和理由报委托人批准，并报原备案机构备案，变更的主要监理人员资格条件不得低于原条件。
因其他情形变更监理人员的，应当视情形按照本合同规定向委托人支付违约金。
2.3.4.3若监理单位要求更换人员，应当事先向委托人提出申请并取得批准后才能更换。
2.3.4.4监理人员根据各专业工程的进度安排分期到位的，应不得影响正常的监理工作开展，为此监理单位应向委托人报批监理人员进场计划安排。 
2.4 履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）    选择工程总承包人的建议权。
（2）    选择工程分包人的认可权。
（3）    对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（4）    对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
（5）    审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（6）    主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（7）    征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（8）    工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（9）    工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（10）         在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
（11）         对监理造价工程师（造价员）的职责要求：负责签署工程进度款报表、工程计量、设计变更价款、竣工结算文件、支付证书等相关文件，并参加有关工程计量、变更、延期、费用索赔、价格调整、违约、争端等事项协调和处理，参加监理例会和专项协调会。
（12）         监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
（13）         在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
（14）         在涉及工程延期   / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 按通用条款执行 。 

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：提交报告种类包括但不限于下列内容：
（1）    工程开工/复工报审表
（2）    监理规划与监理实施细则
（3）    工程主要材料/构配件/设备报审表
（4）    隐蔽工程报验申请表
（5）    分部、分项工程质量评定资料
（6）    工地例会及其他专题会议纪要
（7）    监理工程师通知单及回复单
（8）    监理工作联系单
（9）    工程暂停令
（10）     工程款支付证书
（11）     监理月报
（12）     工程质量评估报告
（13）     监理工作总结
提交报告时间：需及时向委托人提交，且满足委托人的工作需要 。
提交报告份数：向委托人提交1份。      
 2.7 使用委托人的财产

    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：     无   。

监理人应在本合同终止后     / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：     /          。

3. 委托人义务 
 3.3提供工作条件

删除通用条件3.3.1条款。
3.4 委托人代表

委托人代表为： 周玮、黄烨  。

3.6 答复

本条款修改为：
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

本条款修改为：
 4.1.1 监理机构及人员管理方面违约责任：
（1）    总监理工程师未到位或更换的，每人次按10万元支付违约金；其他专业监理工程师未到位或更换的，每人次按5万元支付违约金，本合同约定可以变更且不需处罚的情形除外。
（2）    未经委托人书面批准而在其他项目中兼职的，总监理工程师按5万元支付违约金，专业监理工程师每人次按2万元支付违约金。
（3）    总监理工程师和专业监理工程师未按合同规定履行职责，或经3次抽查未在岗，或未参加工地例会达2次的，均视同未到位，按照4.1.1(1)款规定支付违约金。
（4）    在委托人日常检查中发现监理人员未在岗或未参加工地例会的，总监理工程师每次计扣违约金3000元，专业监理工程师每人次计扣1000元。
（5）    总监理工程师未能有效履约或管理合同，予以清退并上报主管部门处理，另按2万元支付违约金。
（6）    对于造价工程师（造价员）不到位，或不能按照合同履行义务(审签工程量、进度款、变更价款、竣工结算等)，或给委托人造成其他损害或损失的，委托人可以扣减监理报酬总额的20%，并将造价监理部分或全部委托第三方监理或造价咨询机构实施。
（7）    计量变更合同管理过程相关造价签证报表均要求加盖注册造价工程师的执业注册章。造价工程师（造价员）未在上述相关文件上签字（盖章），或未参加相关事项协调和处理，或未参加监理例会和专项协调会的，每项次按1000～3000元支付违约金；累计达3项次的，视同造价工程师（造价员）不到位。
4.1.2质量、安全、文明施工监理方面违约责任：
（1）   因监理人故意或重大过失，致使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失。
（2）   未按规定实施质量、安全、文明监理而被委托人发现或被主管部门检查发现的，每项次按监理报酬的1%～5%支付违约金。
（3）   未按规定批准发布施工图纸或设计变更，每项次按1000～3000元支付违约金。
4.1.3合同、费用监理方面违约责任：
（1）   未按施工合同和监理规范审查批准变更价款的，每项次按1000～3000元支付违约金。
（2）   未按规定进行工程计量，签发支付证书，或将未经批准的变更价款纳入支付证书并签发支付证书的，每次按1000～3000元支付违约金。
（3）   未按规定审查工程计量或支付证书或审查工程结算文件，涉及金额误差率超过10%的，按误差金额乘以综合监理费率的5倍支付违约金。
（4）   未按规定的程序、期限实施费用监理，或审查批准的经济签证或工程洽商有重大错误的，每次按3～5万元支付违约金；给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失。
（5）   监理人弄虚作假、伪造签字的，每人次按3～5万元支付违约金；给委托人造成损失的，应当全额赔偿损失。
4.1.4凡发现有下列情况之一的，视情节轻重每次计扣违约金3～5万元，情节严重的将清退出场，给予通报：
（1）    与施工单位串通一气，给施工造成不利影响和损失的；
（2）    故意刁难施工单位的；
（3）    吃、拿、卡、要或接收施工单位礼金、礼物，经核查属实的；
（4）    对所监理的工程项目，出现与监理职责有关的工程质量事故；
（5）    伪造原始资料、监理凭证、未经检查盲目签字的；
（6）    执行和掌握技术标准、规范、设计图纸、施工承发包合同不严格，且造成损失或影响的；
（7）    不编制监理月报或监理日记，不编写监理细则或见证取样计划的；
（8）    无偿使用承包人各类驻地设施(包括：办公设施、生活设施等)，无偿接受承包人提供伙食等；
（9）    对工程重点部位、关键工序检查无记录，应旁站而不到场的；
（10）其它严重违纪、违规、失职行为，并经核查属实的。
上述违约金、赔偿金可直接从监理报酬扣除，累计赔偿额不超过监理报酬总数，但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
4.1.5监理合同执行期间，出现下列情况之一的，发包人将没收监理人的部分或全部监理报酬，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负：
（1）   监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包或挂靠的；
（2）   总监理工程师不到位或未经批准更换，或其他其他监理人员不到位比例超过30%，或关键监理人员不能胜任而监理人又不能及时更换的。
（3）   监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成重大损失的。
（4）   监理人在投标过程中或履行合同期间涉嫌欺诈行为的。
（5）   监理人严重违反监理规范或强制性条文，或对主要工程或关键工序不进行旁站、巡视或抽检的。
（6）   监理人员严重失职造成重大工程事故或严重违反职业道德、营私舞弊或收受贿赂的。
（7）   监理人其他严重违反合同的行为。
在上述情况下，委托人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分。
4.1.6监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。
5. 支付
 5.1 支付货币

币种为： 人民币。
5.3 支付酬金

本条款修改为：
5.3.1监理报酬的计算：监理费按国家发展和改革委员会发的发改价格[2007]670号取费标准下浮20%计取，结算时增减相关奖罚金，并经财政部门审核后确定。
5.3.2监理服务费按月支付，每月25日前监理人向委托人申报当月监理服务费，当月监理服务费=监理合同范围内包含的施工项目本月完成的工程量的价款÷上述施工项目签约合同价×监理服务费总额×施工期监理服务费支付比例（80%），但按该公式计算的施工期累计监理费不应超过监理服务费总额的80%。
5.3.3监理人完成竣工结算资料(包括竣工图、结算资料等)审查，并提出初审意见后的30日内付至合同价的85%，工程竣工结算报告和监理报酬由财政部门审核后付至审结数的95%，剩余5%在工程缺陷责任期满后28天内付清。
5.3.4监理人应在每次申请支付前向委托人提出书面支付申请，监理服务费经委托人审核并报福州市财政局审定拨款后的28日内支付给监理人。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 合同盖单位公章并经法人或委托代理人签字或盖章即生效。    

6.2 变更   本条款修改为：
6.2.1当设计变更或附加工作增加或部分工程甩项减少的工程造价不超过各施工合同签约合同价之和的10%时，监理报酬不作调整；当设计变更、附加工作增加的工程造价超过各施工合同签约合同价之和的10%时，超过部分的工程量如增加了监理工作量，则监理服务费用由双方参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)计费标准协商确定。
上述设计变更、附加工作、部分工程甩项等增加或减少的工程造价以福州市财政投资评审中心审核意见为准。
6.2.2若因政策性调整，造成工程停建、缓建或规模显著减小，监理人可提出监理人员调整计划，经委托人批准后可调整监理人员。若发生上述情况，监理服务费用由双方协商确定。
7. 争议解决
7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 双方共同认可的单位   进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第     二   种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    福州市 人民法院提起诉讼。

8. 其他
 8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后   / 天内支付检测费用。

 8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 事项：本工程建设及监理过程中所有资料信息； 期限：永久     。

监理人申明的保密事项和期限： /。

第三方申明的保密事项和期限：    如有另行约定   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应事先征得委托人同意，否则不得涉及使用。 
9. 补充条款
9.1在施工期间，监理人应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）的工作，现场监理人员应安排轮班，这种具有连续性的施工管理轮班（或加班）和可能出现的、由各种原因引起的加班不应以加班费或任何其它名义向承包人或委托人索取附加报酬。
第四章  投标文件格式

上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)
监理投标文件

招标编号：福顺恒[ 2014]招字第A-082号
投标人:                           （盖投标人单位公章）     
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）  

日期：          年           月           日

                        （一）投 标 承 诺 函

福州市三坊七巷保护开发有限公司：
1. 我方已仔细研究了  上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)      监理招标文件的全部内容（含合同条款），我方愿意遵守招标文件的各项约定，并参加上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)的监理投标，监理服务费以建设工程监理相关服务收费管理规定（发改价格【2007】670号）下浮  20 %计取，暂按          元计取。监理服务期为自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收及工程保修期内的监理。

2. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款，同意合同条件的所有条款。

3. 一旦我方中标，我方保证代表招标人利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设目标——投资目标、进度目标、质量目标和安全目标得以实现。

4. 一旦我方中标，我方将派出                        (总监姓名及其监理工程师执业证书注册编号)             作为本项目的总监理工程师，保证按照招标文件的规定配备项目监理部人员组织监理，在开工直至工程竣工期间均全部到位及常驻现场，并发挥相应作用。我方遵守本项目监理招标文件对总监理工程师和监理其他人员的要求。

5. 我方在此声明，我方完成满足招标文件的资格要求。我方同意本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6. 我方在此声明，我单位和拟派本工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。我方不存在着招标文件投标须知4.9条②、④、⑤款规定的情形。
7. 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

8. 我方保证在本项目的监理期间我方无转包行为；

9. 我方承诺若因政府相关职能部门对本建设项目规模进行调整或项目取消，我方在接到贵单位书面通知后无条件执行，并不得以此为由向贵单位提出任何形式索赔或置换其它项目等条件。

10. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

11.我方保证，本投标文件所填报和提供的资料均真实、有效，无隐瞒事实、弄虚作假，否则你方可取消我方中标资格。
12．我方若有违反承诺内容的行为（或不满足招标文件要求的），自动放弃中标资格，或接受贵单位取消我方中标资格（或中标候选人资格），给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并同意贵单位禁止我方参加招标人半年内组织的类似招标项目投标。
投标人：         （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
         年   月    日
（二）授权委托书

本人              （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改上下杭历史文化街区上杭路、隆平路外立面景观整治工程(监理)投标文件递交、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：           。

单      位：                     部门：         职务：           。

单位地址：                                      邮政编码：        

身份证号码：                                                   。

联系电话、手机：                      ，传真：                 。
附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）
                     投标人：                  (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                  （签字或签章）
                       委托代理人：                        （签字）
                       日期：          年     月    日

（三）项目监理部人员配备表
	序号
	姓  名
	性别
	身份证号码
	现场监理

岗位及职务
	注册执业证书(岗位证书)名称及证号
	专业
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：1、项目监理部人员配备应满足招标文件投标须知第19款的最低配备要求。

投标人：               （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

                    日期：      年    月   日
（四）项目监理部人员到位承诺书

福州市三坊七巷保护开发有限公司：

我单位   （单位名称）   参加的（项目名称）    现承诺严格按招标文件要求，并履行如下承诺：

1、监理人员配备方面：按投标文件的承诺监理人员及时到位，除存在榕建筑[2007]91号第四条规定的8种特殊情形外，不得更换项目监理部监理人员。经批准变更的项目监理部监理人员资格条件不得低于原条件，并按下列规定支付违约金：

（1）总监理工程师未到位或更换，按人民币3万元支付违约金；专业监理工程师和其他监理人员变更（或未到位）按每人次按人民币 1万元支付违约金。
（2）总监理工程师不到位、项目监理人员变更（或不到位）超过50%的，委托人有权清退该监理单位并上报主管部门处理，造成的损失由监理人全额承担。 
（3）上述违约金可直接从合同价款或履约保证金扣除。
2、项目人员考勤制度：项目部（含施工单位项目部）实行考勤签到、签退管理办法，除法定休息日或节假日外，项目监理部应根据工作需要安排到岗监理人员（法定休息日或节假日，应安排有监理人员值班），经业主批准后必须严格遵守，未及时签到，并在1.5小时之内办理补签到手续的视为迟到，一个月内迟到三次视为缺勤一次；迟到1.5小时以上视为缺勤半天。因特殊原因未能签到或签退，但可以证明未迟到、早退、旷工的，必须由监理人出具书面证明，报委托人代表批准后允许计为在岗。委托人将派代表不定期进行抽查，对抽查中发现未尽职或擅离岗位者视为缺勤。缺勤按下列规定支付违约金：总监每人次1000元，其它监理人员每人次500元。缺勤超过五次的，视为未到位，按下列支付违约金：总监每人1万元，专监、监理员每人0.3万元，同时委托人有权要求更换相应监理人员，并向工程所在地和我方所在地建设行政主管部门报告。以上违约金可直接从合同价款或履约保证金扣除。

3、项目主要监理人员变更或不到位超过50%时，委托人有权清退该监理单位，造成的损失由监理人全额承担。

4、工程质量、安全、文明施工监理方面：

（1）因监理人重大过失或故意至使工程发生质量、安全事故，应当全额赔偿损失；

（2）未按规定实施质量、安全监理，每项次支付2万元违约金；

（3）未按规定批准发布施工图纸、审查竣工文件，按监理费的0.5～2%支付违约金；

（4）在监理服务期内若业主先发现工程质量隐蔽而监理人未发现的，每次支付1万元违约金，以上款项均直接从合同价款中扣除。

5、工程造价控制方面：监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过10%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的, 每次按该项工程监理费的1%～3%支付违约金。给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿。
6、工程工期控制方面：按合同约定做好进度计划安排，如有工期滞后应及时向委托人报告。因施工单位自身原因造成的工期延误，未向委托人及时反映，延误时间在总工期的5%内的，按该项工程监理费的2%支付违约金；超过总工期的5%的，按该项工程监理费的3%支付违约金。

7、坚持“百年大计、质量第一”，“高标准、严要求”的原则，按照工程一次性验收合格的质量目标进行全过程监理。确保工程质量一次性验收合格。若因监理原因，造成工程返工或工期拖延，愿按监理合同价款的1%～3%处罚。
8、确保项目监理人员不参与任何和监理工作相冲突的活动，不接受施工单位的任何馈赠。如发现监理人员在工作中有违法、违规行为，一经确认，本公司保证在24小时内撤换该监理人员，不影响正常监理工作。若给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理单位承担相应的赔偿责任。
9、我公司定期（每月一次）由总工室组织的工地检查小组，对工地现场的施工质量、施工工期、工程投资现状和现场监理工作情况进行检查，发现问题并解决施工中存在的问题。

10、保证在做好“三控、两管、一协调”工作的同时，督促施工单位做好安全文明生产，避免安全事故的发生，做到重大伤亡事故为零。

11.监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算审核和结算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

12. 本工程的有关设计变更须经委托人同意后方可生效。

13. 监理期间监理方不得向承包人介绍施工队伍、材料、设备等不得向承包人索取利益。

14. 监理人在工作中未按“监理大纲”、“监理合同”、“投标承诺”、履得职责，未做到人员到位、服务到位、时间到位，经委托人提醒而无改进的，除按以上条款支付违约金外，情节严重的，委托人有权中止合同。
15. 若发现监理人提交的相关内业资料及签证资料中，监理人相关人员应签字的地方未签署的（或他人冒名签署的）均视同监理人违约，按每人次每处300元标准支付违约金给委托人。委托人进行经济签证时，若发现监理人的总监理工程师未签字、未加盖总监监理执业印章、监理人的造价人员未签字、未加盖造价人员执业（或从业）印章的，否则视同监理人违约，按每人次每处1000元标准支付违约金给委托人

16.监理人的副总经理（或总经理或总工）应每二周到工地一次指导协调本项目的监理工作，否则视同监理人违约，监理人应向委托人支付违约金人民币1万元/次。违约金由委托人从监理服务费中扣除。

17.在监理过程中，督促施工单位做到资料与施工进度同步，工程结束，及时编制完整竣工资料按时交验、归档。同时，现场监理人员也必须认真做好监理的各项原始记录，做到数据真实、准确、可靠，如因监理签证不实或虚假，每次处罚合同总价的1﹪。
18.决不转包、分包，施工现场不得出现非投标书中所列人员担任主要管理人员的情况，否则愿受违约处罚（清退出场，没收保证金，并上报主管部门处罚）。

19.中标后本项目监理部工程收入依法在福州地区缴纳相关税费。

20.保证投标文件中所提供的材料是完整、真实、准确的，若有伪造或提供不真实的材料，贵司有权取消我们的中标资格，并可没收投标保证金或履约保证金。
中标单位（监理人）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年     月    日

（五）附件

1、企业营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

2、企业资质证书副本复印件（加盖投标人公章）

3、拟派出总监理工程师的全国注册监理工程师注册执业证书（或福建省注册监理工程师岗位证书）、职称证书、身份证复印件（加盖投标人公章）

- 0 -
- 
- 0 -
- 2 -
- 

